План аудита проекта УНТЦ

http://www.stcu.int/documents/reports/financial/

Аудит состоит из следующих этапов:

- Вводное  общее собрание

- Презентация хода развития проекта

- Встреча с исполнителями проекта

- Проверка наличия оборудования проекта

- Проверка рабочих мест  исполнителей проекта

- Заключительная  встреча

(1) Вводное  общее собрание

Аудит начинается со встречи менеджера проекта или менеджера от организации-участницы,  исполнителей проекта, присутствующих в данный момент (то есть не находящихся в отпуске, отпуске по болезни, командировке  и т.п.), с группой аудиторов УНТЦ, которая обычно  состоит из независимого финансового аудитора и ответственного координатора проекта.

На этой встрече финансовый аудитор или координатор проекта произносит вступительную речь, которая содержит следующие пункты:

- Приветствие.

- Представление сотрудников УНТЦ.

- Краткое объяснение плана и стандартной процедуры аудита.

- Объяснение целей аудита,  а именно:

  - Оценить степень выполнения проекта.

  - Подтвердить, что менеджер проекта, менеджер от организации-участницы и  руководство института придерживаются всех условий проектного договора.

  - Подтвердить, что все исполнители проекта получают полагающиеся им суммы грантов.

  - Подтвердить, что институт получает полагающиеся суммы накладных расходов.

  - Предоставить исполнителям проекта, менеджеру проекта, менеджеру от организации-участницы и руководству института  возможность задать вопросы или высказать замечания представителям УНТЦ.

  - Объяснить, что финансовый аудит -  это в одинаковой степени аудит как проекта и всех его исполнителей, так и работы УНТЦ. Более того, он дает исполнителям проекта возможность лично встретится с представителями УНТЦ.

(2) Презентация проекта

После вводного общего собрания менеджер проекта должен сделать короткую (до 30 мин.) презентацию хода развития проекта. Презентация должна включать: цели и задачи проекта,  используемые методы, объяснение разницы между ожидаемыми и достигнутыми результатами, применение результатов, организационную структуру проекта, характер и частоту контактов с коллабораторами, планы коммерциализации проекта, местонахождение рабочих мест, возникшие проблемы и необходимое содействие УНТЦ.

(3) Интервью с исполнителями проекта

Все  исполнители проекта должны быть готовы к интервью с аудиторами, несмотря на то, что не все из них будут опрошены.

Каждый из исполнителей проекта должен иметь при себе следующие документы для проверки:

- Паспорт.

- Лабораторные журналы.

- Рабочие документы.

- Карточки учета рабочего времени для всех проектов УНТЦ.

- Сообщение о предоставлении гранта для проверяемого  проекта.

Целью интервью является:

- Проверить личность  участников проекта.

- Сверить выполняемые обязанности и задания каждого участника проекта с теми, которые намечены в рабочем плане.

- Проверить своевременность и точность записей, производимых каждым участником проекта, включая карточки учета рабочего времени, сообщение о предоставлении гранта, лабораторные  журналы и пр.

- Оценить существующую систему обмена информацией между участниками проекта и организационную структуру проекта.

- Проверить правильность и своевременность получения  грантов и накладных расходов (т.е. их соответствие  записям в  карточках учета рабочего  времени и т.д.).

Проведение интервью должно соответствовать следующим правилам:

- Интервью должно проводиться в помещении, которое обеспечивает конфиденциальность.

- На интервью должны присутствовать только два человека – исполнитель проекта и финансовый аудитор.

- Если исполнитель проекта не может присутствовать на встрече, менеджер проекта или  менеджер от организации-участницы должны разъяснить финансовому аудитору причину отсутствия исполнителя проекта и предоставить копию его паспорта и рабочих журналов.

- Все финансовые и технические документы, отчеты, публикации, подписанные Акты передачи оборудования и другие документы, имеющие отношение к проекту, должны быть предоставлены для проверки.

(4) Проверка оборудования проекта

Все оборудование, купленное для проекта, должно быть доступно для проверки.

Финансовый аудитор проверяет следующие пункты:

- Проверка основывается на Актах передачи оборудования и таблице «Оборудование» из последнего квартального финансового отчета. Менеджер проекта должен обеспечить  следующее: (1) Акты передачи оборудования подписаны уполномоченными представителями организации; (2) доступны для проверки; (3) включают все  оборудование, в том числе недавно приобретенное.

- Если оборудование не может быть предоставлено для проверки (т. е. оно находится в ремонте или его вывезли с рабочего места), то тогда необходимо предоставить квитанцию мастерской или письменное разрешение на вывоз оборудования от руководителя организации, где проводится аудит.

- Все оборудование, купленное для проекта, должно быть  промаркировано так, как описано  в Стандартной Операционной Процедуре–XXXIII (см. http://www.stcu.int/documents/reports/financial/).

- Название и серийные номера оборудования должны соответствовать Акту приема-передачи оборудования. Если они не соответствуют, то тогда менеджер проекта должен внести изменения в Акты передачи и в следующий квартальный финансовый отчет.

(5) Проверка рабочих мест  участников проекта

Все рабочие места для проекта должны быть доступны для проверки.

(6) Заключительная встреча

В конце аудита финансовый аудитор информирует менеджера проекта о результатах проверки и действиях, которые необходимо предпринять для исправления обнаруженных недостатков и отвечает на вопросы менеджера проекта или менеджера от организации- участницы.